Projectplan

Inhoudsopgave

[1. Inleiding 3](#_Toc51235696)

[2. Doelstellingen 3](#_Toc51235697)

[3. Betrokkenen 3](#_Toc51235698)

[4. Benodigdheden 3](#_Toc51235699)

[5. Takenlijst 3](#_Toc51235700)

[6. Planning 4](#_Toc51235701)

[7. Risicoanalyse 5](#_Toc51235702)

[8. Projectgrenzen 5](#_Toc51235703)

# Inleiding

Rijschool EasyDrive heeft een verouderde website en heeft aan ons gevraagd om een nieuwe website te maken, waar men kan inloggen en verschillende gegevens kan inkijken met betrekking tot de rijlessen.

# Doelstellingen

De doelen die met deze applicatie gehaald moeten worden is een goed werkende, moderne site waar alle informatie duidelijk getoond wordt en de gebruiker op kan inloggen en informatie tot zijn/haar beschikking krijgt, met als doel de verouderde website te vervangen.

# Betrokkenen

Mnr David van Oudheusden(opdrachtgever)- e-mail: [david.oudheusen@rocva.nl](mailto:david.oudheusen@rocva.nl) tel:

Mnr Bruce Amende(ontwikkelaar)- e-mail: [bruce.amende@student.rocva.nl](mailto:bruce.amende@student.rocva.nl) tel: 0650227533

Mnr Lorenzo Breedveld(ontwikkelaar)- e-mail: [lorenzo.breedveld@student.rocva.nl](mailto:lorenzo.breedveld@student.rocva.nl) tel:

Mnr Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar)- e-mail: [elyesa.cağlar@student.rocva.nl](mailto:elyesa.cağlar@student.rocva.nl) tel:

# Benodigdheden

1. Visual Studio Code.

2. Een werkruimte met internet.

# Takenlijst

1. Maken van een moderne website met op elke pagina de zelfde look.

2. Maken van een pagina met contactinformatie van het bedrijf.

3. Maken van een inlog-pagina waar een niet-geregistreerde gebruiker kan inloggen.

4. Maken van een lesrooster waar de leerling (wanneer ingelogd) zijn/haar tijden/beschikbare instructeurs/ophaaladres en opmerkingen kan bekijken.

5. Maken van een medewerker-portaal met daarin een pagina met een overzicht van alle medewerkers/ een pagina met een overzicht van alle leerlingen en tot slot een pagina met persoonlijke profielen van klanten en medewerkers.

6. Maken van een manager pagina met inlog, waar de manager een overzicht kan inzien van alle gemaakte lessen van de medewerkers.

7. Maken van een database waar alle informatie van de leerlingen instaan.

8. Maken van een database waar alle informatie van de medewerkers in staan.

9. Maken van een database waar alle lesinformatie en de details daarvoor in komen te staan.

10. Maken van bijbehorende documentatie: projectplan/ PVE en Functioneel Ontwerp.

# Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan schrijven | 17-09-2020 | 17-09-2020 | 0.30U | Bruce Amende(ontwikkelaar) |
| Functioneel Ontwerp schrijven | 20-09-2020 | 20-09-2020 | 0.45U | Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar) |
| PVE schrijven | 07-09-2020 | 07-09-2020 | 0.30U | Lorenzo Breedveld(ontwikkerlaar) |
| Website lay-out maken | 25-09-2020 | 30-09-2020 | 300U | Bruce Amende(ontwikkerlaar) |
| Contact pagina maken | 25-09-2020 | 25-09-2020 | 2U | Bruce Amende(ontwikkerlaar) |
| Maken van inlog pagina | 27-09-2020 | 28-09-2020 | 24U | Bruce Amende(ontwikkerlaar)  Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar)  Lorenzo Breedveld(ontwikkelaar) |
| Maken van lesrooster pagina | 29-09-2020 | 01-10-2020 | 46U | Bruce Amende(ontwikkerlaar)  Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar)  Lorenzo Breedveld(ontwikkelaar) |
| Maken medewerker-portaal | 29-09-2020 | 5-10-2020 | 360U | Bruce Amende(ontwikkerlaar)  Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar)  Lorenzo Breedveld(ontwikkelaar) |
| Maken van manager pagina | 1-10-2020 | 5-10-2020 | 300U | Bruce Amende(ontwikkerlaar)  Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar)  Lorenzo Breedveld(ontwikkelaar) |
| Maken van de databases | 1-10-2020 | 2-20-2020 | 24U | Bruce Amende(ontwikkerlaar)  Elyesa Çağlar(ontwikkerlaar)  Lorenzo Breedveld(ontwikkelaar) |

# Risicoanalyse

Inlogpagina kan niet goed werken deze wordt zo goed mogelijk gemaakt.

# Projectgrenzen

Applicatie wordt niet beheerd.